# Mountain Lion:Users:stevenverheyen:Dropbox:Project 3TIN (Ford Proving Ground):Logo:Ford Logo.png

Special Topics in IT-2

*Week 5 t.e.m. week 7*

Anke Appeltans

Glenn Thielman

Robbie Vercammen

Steven Verheyen

Inhoudstabel

[1](#_Toc371772157)

[Wat gedaan (van 25 oktober tot 8 november 2013) 3](#_Toc371772158)

[Anke Appeltans 3](#_Toc371772159)

[Glenn Thielman 3](#_Toc371772160)

[Robbie Vercammen 3](#_Toc371772161)

[Steven Verheyen 3](#_Toc371772162)

[Planning volgende week (8 november tot 15 november 2013) 4](#_Toc371772163)

[Anke Appeltans 4](#_Toc371772164)

[Glenn Thielman 4](#_Toc371772165)

[Robbie Vercammen 4](#_Toc371772166)

[Steven Verheyen 4](#_Toc371772167)

[Reden onafgewerkte opdrachten 4](#_Toc371772168)

[Anke Appeltans 4](#_Toc371772169)

[Glenn Thielman 4](#_Toc371772170)

[Robbie Vercammen 4](#_Toc371772171)

[Steven Verheyen 4](#_Toc371772172)

# Wat gedaan (van 25 oktober tot 8 november 2013)

## Anke Appeltans

Anke heeft de about pagina verder afgewerkt.  
Bovendien heeft ze een aantal elementen responsivegemaakt

## Glenn Thielman

Glenn heeft de ip logging afgewerkt en toegepast op de login pagina.  
Deze worden nu gelogd in de databank en kunnen weergegeven worden op de website. CMS webservice in samenwerking met Robbie. PHP script gemaakt voor het spel zodat er score's kunnen uitgewisseld worden, omdat javascript/jquery niet cross domain een http get/post kan doen. Webservice connectie maakt gebruik van een singleton om maar 1 connectie naar de databank te hebben.

## Robbie Vercammen

Robbie heeft het CMS gedeelte verder afgewerkt en bug-free gemaakt. De nodige aanpassingen werden doorgevoerd naar de webservice.  
Ondertussen werd er beslist om een profielpagina aan te maken, dit is gebeurt. De gebruiker kan hier zijn email en wachtwoord wijzigen indien nodig.  
Bovendien is er een algemene controle op Cross-Site-Scripting (xss) toegepast op alle inputvelden (client- en serverside).

De header en footer van onze website is nu responsive gemaakt, zelfs voor mobiele apparaten of kleine browserresoluties.

## Steven Verheyen

Steven heeft aan het canvasspel gewerkt. Deze is voor 99% klaar. Hier moet nog een kleine extra controle inkomen voor collision detection. Hier zit connectie met de webservice in zodat de highscores opgehaald en weggeschreven kunnen worden. Verder heeft Steven ook nog een webpagina in Phonegap gemaakt waarbij een connectie naar de webservice is.  
Steven heeft ook nog aan de ToDo-pagina gewerkt, maar deze niet niet volledig klaar

# Planning volgende week (8 november tot 15 november 2013)

## Anke Appeltans

Anke zal verder nog de contact pagina aanmaken, de inlog en paswoord herstellen pagina aanpassen zodat deze gebruik maakt van de webservice.

## Glenn Thielman

Glenn zal er voor zorgen dat errorlogging kan gedaan worden op dezelfde manier als ip logging. Hij zal de webservice er ook op voorzien dat wachtwoorden opgehaald kunnen worden voor password recovery.  
Https redirects toepassen op plaatsen die moeten beschermd worden zoals login, profiel pagina, enz... Op de webservice testen of de connectie wel degelijk open staat, moest deze bijvoorbeeld gesloten zijn door een time out.

## Robbie Vercammen

Robbie zal nog extra controles uitvoeren op XSS en nog enkele aanpassingen doorvoeren voor multi-language, zoals op de profielpagina, etc. Ook zal hij Glenn verder helpen met het toepassen van de errorlogging waar nodig (try-catch, etc).

## Steven Verheyen

Steven gaat de logging-bestanden op de webpagina tonen alsook de resultaten van projecten. Ook gaat Steven de Collision detection in het canvasspel vervolledigen en de ToDo-pagina afwerken

# Reden onafgewerkte opdrachten

## Anke Appeltans

Het aanmaken van de contact pagina is niet voltooid met de nodige functionaliteit. Hier was echter al aan gewerkt, maar door pc problemen zijn deze gegevens verloren gegaan.

Onafgewerkte opdrachten wegens tijdsgebrek en PC problemen (andere projecten).

## Glenn Thielman

Voorstelling van groepsleden was al in orde gemaakt door Robbie, dus hier moest niets meer aan gedaan worden. Https is in orde en werkt, enkel nog redirects naar https toepassen.

## Robbie Vercammen

Alle opdrachten afgewerkt.

## Steven Verheyen

Problemen in de ToDo met het samenvoegen van elementen. Zo kan ik geen Drop doen in een hoofdelement. Hier wordt aan gewerkt. Voor de rest was er tijdstekort wegens andere projecten.