# Mountain Lion:Users:stevenverheyen:Dropbox:Project 3TIN (Ford Proving Ground):Logo:Ford Logo.png

Special Topics in IT-2

*Week 3 t.e.m. week 4*

Anke Appeltans

Glenn Thielman

Robbie Vercammen

Steven Verheyen

Inhoudstabel

Wat gedaan (tot 2 oktober tot 9 oktober 2013) 3

Anke Appeltans 3

Glenn Thielman 3

Robbie Vercammen 3

Steven Verheyen 3

Planning volgende week (9 oktober tot 16 oktober 2013) 4

Anke Appeltans 4

Glenn Thielman 4

Robbie Vercammen 4

Steven Verheyen 4

# Wat gedaan (tot 2 oktober tot 9 oktober 2013)

## Anke Appeltans

## Glenn Thielman

## Robbie Vercammen

Codeigniter verbetering toegevoegd:  
- Layout aangepast zodat deze meer overeen komt met HTML5

- Email configuratie ingesteld  
 ° Een email adres aangemaakt bij gmail en IMAP ingeschakeld.  
 ° Vervolgens de juiste library ingeladen en de juiste configuratieparameters ingevoerd voor het verzenden van een email.  
- Model toegevoegd voor gebruikers  
 ° In dit model kan men nu de emailfunctie aanspreken om een mail te verzenden.  
- Dropbox api functioneel gemaakt voor het privégedeelte van onze site.  
 ° Een nieuw dropbox account aangemaakt en de juiste mappenstructuur aangemaakt.  
 ° Een nieuw view gemaakt waarin de javaScript library ingeladen wordt.  
 ° In de nieuwe view wordt een control toegevoegd waarmee de dropbox chooser in weergegeven wordt.  
- Groepsleden voorstelling met JQuery carrousel.  
 ° In de carrousel wordt elk groepslid voorgesteld met hun functie, gerelateerde specialiteiten en hobby’s.  
 ° De carrousel moest aangepast worden om ervoor te zorgen dat de juiste afbeeldingen getoond worden (relatieve paden). De opmaakvan de carrousel in de pagina zelf moest ook aangepast worden zodat deze zou passen binnen ons thema.

- Easter Egg script.  
 ° Als nu een toetsencombinatie correct ingevoerd wordt op de indexpagina zal de gebruiker worden doorgevoerd naar de easter egg  
 pagina.  
 ° Hiervoor werd een javascript gebruikt die de toetsaanslagen opslaat en  
 controleert. Als de juiste toetsen werden ingevoerd, wordt de gebruiker  
 doorverwezen.

## Steven Verheyen

# Planning volgende week (9 oktober tot 16 oktober 2013)

## Anke Appeltans

## Glenn Thielman

## Robbie Vercammen

## Steven Verheyen