# Mountain Lion:Users:stevenverheyen:Dropbox:Project 3TIN (Ford Proving Ground):Logo:Ford Logo.png

Special Topics in IT-2

*Week 4 t.e.m. week 5*

Anke Appeltans

Glenn Thielman

Robbie Vercammen

Steven Verheyen

Inhoudstabel

Wat gedaan (tot 9 oktober tot 18 oktober 2013) 3

Anke Appeltans 3

Glenn Thielman 3

Robbie Vercammen 3

Steven Verheyen 3

Planning volgende week (18 oktober tot 25 oktober 2013) 4

Anke Appeltans 4

Glenn Thielman 4

Robbie Vercammen 4

Steven Verheyen 4

# Wat gedaan (tot 9 oktober tot 18 oktober 2013)

## Anke Appeltans

Anke heeft het inloggedeelte gemaakt samen met hashing en salting voor betere beveiliging. Ook heeft Anke gewerkt aan het multi language-gedeelte.

## Glenn Thielman

Glenn heeft de webservice volledig afgewerkt samen met de about page.

## Robbie Vercammen

Robbie heeft Anke geholpen met het inloggedeelte. Robbie heeft ook verder gewerkt aan de template.

Robbie heeft ook ervoor gezorgd dat het publieke gedeelte documenten getoond kan worden m.b.v. Dropbox API.

## Steven Verheyen

Steven heeft aan het canvas spel verder gewerkt. Deze is 95% klaar.

# Planning volgende week (18 oktober tot 25 oktober 2013)

## Anke Appeltans

Anke gaat ervoor zorgen dat de website responsive is, zodat deze fatsoenlijk zichtbaar is op alle platformen.

## Glenn Thielman

Glenn gaat ervoor zorgen dat de website in HTTPS zal staan. Hiervoor is een self signed certificate nodig en deze zal hij ook opvragen.

Ook zal Glenn ervoor zorgen dat er logbestanden aangemaakt worden voor errors en ip logging.

## Robbie Vercammen

Robbie gaat het CMS gedeelte maken. Deze zal voorlopig basic zijn met de nodige functionaliteiten.

## Steven Verheyen

Steven gaat het canvas spel afwerken met de webservice. Hierna zal hij ook de behaalde resultaten laten tonen m.b.v. de Google API.