# Mountain Lion:Users:stevenverheyen:Dropbox:Project 3TIN (Ford Proving Ground):Logo:Ford Logo.png

Special Topics in IT-2

*Week 5 t.e.m. week 6*

Anke Appeltans

Glenn Thielman

Robbie Vercammen

Steven Verheyen

Inhoudstabel

Wat gedaan (tot 18 oktober tot 25 oktober 2013) 3

Anke Appeltans 3

Glenn Thielman 3

Robbie Vercammen 3

Steven Verheyen 3

Planning volgende week (18 oktober tot 25 oktober 2013) 4

Anke Appeltans 4

Glenn Thielman 4

Robbie Vercammen 4

Steven Verheyen 4

Reden onafgewerkte opdrachten 4

Anke Appeltans 4

Glenn Thielman 4

Robbie Vercammen 4

Steven Verheyen 4

# Wat gedaan (tot 18 oktober tot 25 oktober 2013)

## Anke Appeltans

Anke is bezig geweest met het responsive maken van de template die Steven gemaakt heeft. Dit is nog niet volledig afgewerkt

## Glenn Thielman

Glenn heeft gewerkt aan de webservice met name het omzetten naar REST webservice.

## Robbie Vercammen

Robbie heeft gewerkt aan het CMS-gedeelte.

## Steven Verheyen

Steven heeft een nieuwe template gemaakt die gebruikt zal worden.

# Planning volgende week (18 oktober tot 25 oktober 2013)

## Anke Appeltans

Anke gaat de hele website responsive maken en de voorstelling van ons onderwerp.

## Glenn Thielman

Glenn gaat verder de webservice afmaken en werkingen van logbestanden in orde maken. Ook gaat Glenn de voorstelling van groep maken mbv JCarrousel. Glenn gaat ook de website naar HTTPS zetten.

## Robbie Vercammen

Robbie gaat het CMS gedeelte maken. Ook zal hij Web Worker toepassen op ons project.

## Steven Verheyen

Steven gaat het canvasspel afmaken. Ook gaat Steven werken aan het uitlezen van behaalde resultaten op de website.

# Reden onafgewerkte opdrachten

## Anke Appeltans

Anke is niet met haar opdracht klaar geraakt omdat zij moest wachten op de template van Steven.

Onafgewerkte opdrachten wegens tijdsgebrek (andere projecten).

## Glenn Thielman

Onafgewerkte opdrachten wegens tijdsgebrek (andere projecten).

## Robbie Vercammen

Onafgewerkte opdrachten wegens tijdsgebrek (andere projecten).

## Steven Verheyen

Onafgewerkte opdrachten wegens tijdsgebrek (andere projecten).